Bài3: THIẾT KẾ CẶP SPRINT REVIEW VÀ SPRINT RETROSPECTIVE

# Phần 1 – Kiểm tra Increment

| PBI | Kết luận | Căn cứ (theo Definition of Done) |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 | Done | Đạt Acceptance Criteria (32/32 ca đạt) và đã tích hợp trên môi trường thử nghiệm; không có lỗi mức cao được ghi nhận |
| PBI-52 | Chưa Done | Đang bị chặn: chính sách đồ điện tử còn hai phiên bản, 114 hội thoại chưa kết luận → chưa đạt Acceptance Criteria |
| PBI-53 | Chưa Done | Còn lỗi mức cao đang mở (3/50 ca phân loại sai) và đang chờ kiểm thử → vi phạm điều kiện "không còn lỗi mức nghiêm trọng cao" |
| PBI-54 | Done | Đạt trên môi trường thử nghiệm (đã tích hợp) và đã qua kiểm tra quyền riêng tư (hạng mục có xử lý dữ liệu cá nhân) |
| PBI-58 | Chưa Done | Mới 10/12 mẫu đạt, 2 mẫu còn số điện thoại → chưa qua kiểm tra quyền riêng tư; Thư mời của Product Owner ghi "đã hoàn tất" là sai, cần đính chính |

# Phần 2 – Chuẩn bị và lịch trình Sprint Review

## 2.1 Danh sách chuẩn bị (theo thứ tự)

| # | Bước chuẩn bị | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác nhận mục đích và Sprint Goal | Product Owner chốt Sprint Goal; thống nhất quy tắc buổi họp: chỉ kiểm tra Increment và hướng sản phẩm (QT1), chỉ demo phần Done, không hứa tính năng hay ngày giao |
| 2 | Kiểm tra Increment | Dùng bảng Phần 1: chỉ demo PBI-51 và PBI-54; PBI-52, 53, 58 chỉ nêu là chưa Done kèm bằng chứng |
| 3 | Chuẩn bị nội dung demo | Dựng User Journey từ PBI-51 + PBI-54 trên môi trường thử nghiệm thật; Scrum Master trao đổi với Product Owner: không dùng video quay sẵn cho phần chưa ổn định (đề xuất Ngày 10), vì dễ bị hiểu nhầm là đã Done |
| 4 | Rà soát Product Backlog và Feedback | Cập nhật trạng thái PBI-52/53/58; liệt kê điểm cần làm rõ: mức rủi ro cửa hàng chấp nhận, xác nhận pháp lý về đồ điện tử, hai mẫu lỗi của PBI-58; Chưa biến Feedback thành PBI (QT2) |
| 5 | Mời và thông báo người tham dự | Sửa thư mời (PBI-58 đang chờ kiểm thử, chưa hoàn tất); Xếp phần cần Đại diện chính sách vào 30 phút đầu; gửi link họp và tài liệu/mẫu lỗi trước cho Đại diện bảo vệ dữ liệu (tham gia từ xa) |
| 6 | Chuẩn bị hạ tầng và phân vai | Dượt demo; kiểm tra chia sẻ màn hình và âm thanh cho người từ xa; phân người demo, người ghi Feedback; Scrum Master giữ giờ 75 phút |

## 2.2 Lịch trình Sprint Review (75 phút)

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 0–5 | Mở đầu: Sprint Goal, quy tắc (chỉ demo phần Done, không hứa), nhắc giờ rời của Đại diện chính sách | PO: nêu Sprint Goal SM: nêu quy tắc, giờ giấc Stakeholders: nêu kỳ vọng |
| 5–12 | Trạng thái Increment (bảng Phần 1): nói rõ PBI-52, 53, 58 chưa Done và lý do; đính chính thư mời về PBI-58 | PO: trình bày, đính chính Developers: xác nhận bằng chứng SM: giữ đúng phạm vi |
| 12–22 | Demo User Journey trực tiếp: khách báo hàng lỗi kỹ thuật → AI hướng dẫn đổi hàng (PBI-51) → nhân viên tiếp nhận xem đủ lịch sử hội thoại các kênh (PBI-54); Không đi qua luồng chuyển khiếu nại vì PBI-53 chưa Done | Developers: thao tác demo PO: dẫn mạch hành trình Stakeholders: xem, góp ý SM: giữ giờ, kiểm tra người từ xa nhìn thấy |
| 22–30 | Làm rõ Feedback trái chiều: AI có nên trả lời khi chính sách chưa rõ? (khi Đại diện chính sách còn dự); Ghi mức rủi ro, chờ xác nhận pháp lý; không quyết định tại buổi | Chủ cửa hàng, Đại diện chính sách: nêu quan điểm, mức rủi ro PO: ghi nhận Developers: nêu khả năng kỹ thuật SM: điều phối |
| 30–40 | Feedback về dữ liệu cá nhân: xem 2 mẫu lỗi còn số điện thoại của PBI-58; điều kiện để mở rộng thí điểm | Đại diện bảo vệ dữ liệu: nhận xét, nêu điều kiện Developers: trình bày mẫu lỗi SM: đảm bảo người từ xa được phát biểu |
| 40–55 | Product Backlog và hướng sản phẩm: PBI-52, 53, 58 còn lại; Feedback nào cần làm rõ trước khi thành PBI (QT2); Thứ tự ưu tiên chỉ ở mức dự kiến, không cam kết | PO: trình bày Backlog, hướng sản phẩm Developers: nêu rủi ro, mức nỗ lực sơ bộ Stakeholders: góp ý |
| 55–68 | Làm rõ Feedback còn lại; ghi việc cần làm rõ kèm người phụ trách | Stakeholders: bổ sung Feedback PO: quyết định ghi vào Backlog SM: ghi chép, giữ giờ |
| 68–75 | Tổng kết: tóm tắt Feedback và việc cần làm rõ; thông báo Retrospective họp riêng trong Scrum Team | PO: tóm tắt SM: nhắc lịch Retrospective Stakeholders: xác nhận |

# Phần 3 – Kế hoạch Sprint Retrospective

## 3.1 Người tham gia

Chỉ Scrum Team: Product Owner, Scrum Master và Developers (gồm Khánh Vy); Không mời Stakeholders để nhóm nói thẳng về cách làm việc trong môi trường an toàn (QT3); Thời lượng tối đa 60 phút

## 3.2 Từ Data đến Insight

| Data (từ nhật ký / IM-11-02) | Khía cạnh | Insight (đề xuất để Scrum Team xác nhận) |
| --- | --- | --- |
| IM-11-02 chưa đạt: Ngày 4 Khánh Vy mới có đủ quyền môi trường thử nghiệm; Integration Test đầu tiên bắt đầu Ngày 7; lỗi thiếu lịch sử ở hai kênh phát hiện Ngày 7, sửa Ngày 9; PBI-53 và PBI-58 còn chờ kiểm thử cuối Sprint | Công cụ | Việc cấp quyền môi trường không có người sở hữu rõ và không có bước xác nhận "đã sẵn sàng" trước Sprint, nên kiểm thử tích hợp đến muộn, lỗi lộ ra muộn và việc dồn về cuối Sprint |
| Ngày 5: Developers và nhân viên CSKH phát hiện đang hiểu khác nhau về "khiếu nại nghiêm trọng"; PBI-53 sau đó còn 3/50 ca phân loại sai | Tương tác | Định nghĩa nghiệp vụ chưa được thống nhất với người dùng CSKH trước khi làm, và chỉ lộ ra giữa Sprint; Có thể liên quan đến lỗi phân loại, cần kiểm chứng |

## 3.3 Improvement được chọn

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Sửa IM-11-02 (không gia hạn y nguyên, không đóng) thành hành động nhỏ hơn: trước Ngày 1 Sprint 13, mỗi Developer đăng nhập và chạy thử 1 ca mẫu trên môi trường thử nghiệm; nếu thiếu quyền, SM xử lý ngay; Integration Test chạy ngay khi PBI đầu tiên sẵn sàng, không muộn hơn Ngày 3 (nhóm chốt mốc) | Developers (Khánh Vy xác nhận kiểm thử); SM hỗ trợ gỡ trở ngại cấp quyền | Ngày 1 Sprint 13 (đủ quyền) và Retrospective Sprint 13 | Danh sách 100% Developers đã chạy được ca mẫu từ Ngày 1; nhật ký ngày chạy Integration Test đầu tiên (so với Ngày 7 ở Sprint 12) |